SECKILL × AI

秒杀系统与 AI 智能客服

项目概述

文档性质：方案讨论稿 用于确认项目定位、功能边界、建设顺序与部署方向 当前判断：秒杀业务底座已形成；AI 客服与生产部署待建设

版本 V0.1  ·  2026 年 8 月 12 日

# 目录

# 1. 项目定位

本项目拟建设一个“高并发秒杀商城 + AI 智能客服”综合系统。系统一方面通过 Redis、Lua 脚本、RabbitMQ 和微服务架构处理秒杀场景中的瞬时流量、库存一致性与异步订单问题；另一方面通过大模型与业务知识库，为用户提供商品、活动、订单及平台规则相关的智能问答。最终目标是以 Docker 化方式部署到阿里云 ECS。

## 1.1 建设目标

- 完成一个可以注册、登录、浏览商品、参与秒杀、查询订单的完整业务闭环。

- 展示限流思想、Redis 原子扣库存、消息队列削峰、幂等与补偿等高并发设计。

- 增加 AI 智能客服，使用户可以用自然语言查询平台规则、活动信息和本人订单状态。

- 形成可在一台阿里云 ECS 上运行的第一版部署方案，并保留后续横向扩容能力。

## 1.2 项目价值

| 价值维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 业务完整性 | 覆盖用户、商品、秒杀、订单、客服与后台管理，不只是单独的抢购接口。 |
| 技术展示性 | 同时体现 Spring Cloud 微服务、高并发处理、异步消息、对象存储和 AI 应用集成。 |
| 演进能力 | 第一版可单机部署，后续可以将热点服务扩展到多台 ECS，并迁移至云数据库、云 Redis 与 OSS。 |

## 1.3 文档边界

本文是一份用于确认项目方向的概述，不等同于最终需求规格、详细设计或部署手册。所有“规划”内容需要在后续开发、测试通过后，才能改写为“已实现”。

# 2. 当前建设状态

根据当前代码仓库核对，项目已经具备秒杀商城的主要后端模块与 Vue 前端页面，但 AI 客服和完整的生产部署尚未落地。

| 模块 | 范围 | 当前判断 |
| --- | --- | --- |
| 用户与安全 | 注册、密码/验证码登录、JWT、网关鉴权 | 已实现 代码中已有完整入口与基础安全机制 |
| 商品与图片 | 商品管理、批量上传、MinIO 对象存储 | 已实现 需要在上云前拆分 MinIO 内部地址与公开地址 |
| 秒杀核心 | 活动、动态路径、Redis Lua 原子扣库存 | 已实现 已具备防超卖与一人一单基础 |
| 订单链路 | RabbitMQ 异步建单、结果查询、失败补偿 | 已实现 已有消息幂等与补偿思路 |
| AI 智能客服 | 对话、知识库检索、订单/活动工具调用 | 待建设 仓库中暂未发现 AI 客服服务与前端会话界面 |
| 生产部署 | Docker 化、Nginx、HTTPS、监控、备份 | 待建设 当前 Compose 只覆盖基础设施 |

## 2.1 当前已有技术基础

- 后端：Java 17、Spring Boot 3.2、Spring Cloud 2023、Spring Cloud Alibaba。

- 注册与路由：Nacos、Spring Cloud Gateway、OpenFeign。

- 数据与中间件：MySQL、Redis、RabbitMQ、MinIO。

- 前端：Vue 3、Vite、Axios、Pinia、Vue Router。

- 压测：仓库中已有 JMeter 测试资料，可用于后续建立单机性能基线。

## 2.2 需要特别说明的事实

“AI 智能客服”目前属于项目目标，而不是现有能力。正式展示或答辩时，应明确说明完成度，避免把方案设计误写成实际功能。

# 3. 总体功能范围

| 用户角色 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 普通用户 | 注册与登录、查看商品和秒杀活动、获取秒杀路径、提交抢购、查询抢购结果、查看/支付/取消订单、咨询 AI 客服。 |
| 管理员 | 维护商品与图片、配置秒杀活动和库存、执行缓存预热、查看全部订单、维护客服知识内容（规划）。 |
| 系统服务 | 网关鉴权与路由、库存原子扣减、消息排队、异步建单、失败补偿、日志与健康检查。 |

## 3.1 秒杀商城功能

- 账户体系：密码登录、邮箱验证码登录、注册、重置密码、刷新令牌与退出。

- 商品体系：商品信息维护、多图片上传、MinIO 存储、商品展示。

- 活动体系：活动时间、预告、秒杀商品、活动库存、每人限购。

- 抢购体系：动态秒杀路径、Redis 库存、重复购买判断、排队结果查询。

- 订单体系：异步建单、个人订单、支付、取消、管理员查询。

## 3.2 AI 智能客服功能（建议第一版）

- 回答平台规则：如何注册、秒杀流程、支付规则、订单取消、常见异常。

- 回答实时活动问题：当前有什么活动、某商品何时开抢、库存是否已售罄。

- 查询本人业务数据：我的订单在哪里、抢购是否成功、订单当前状态。

- 无法确认时明确提示，并提供转人工或反馈入口；不编造库存、价格和订单状态。

# 4. 总体技术架构

第一版建议保持现有 Spring Cloud 结构，并新增独立的 AI 客服服务。所有公网请求统一经过 Nginx 和 Gateway，业务服务及中间件不直接暴露到互联网。

访问层 浏览器 / 移动端用户

↓

接入层 Nginx（HTTPS、Vue 静态资源、反向代理） → Spring Cloud Gateway（路由、JWT 鉴权）

↓

业务服务层 认证服务｜商品服务｜秒杀活动服务｜订单服务｜AI 客服服务（规划）

↓

中间件层 Nacos｜Redis｜RabbitMQ｜MinIO（或后续 OSS）

↓

数据与外部能力层 MySQL 业务库｜大模型 API｜知识库/向量检索（按需引入）

## 4.1 服务划分

| 服务 | 主要职责 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Gateway | 统一入口、路由、JWT 校验、管理员鉴权、用户信息透传。 | 已实现 |
| Auth Service | 用户、验证码、登录、注册、刷新令牌。 | 已实现 |
| Product Service | 商品管理、MinIO 图片上传与删除。 | 已实现 |
| Activity Service | 秒杀活动、动态路径、Redis Lua 扣库存。 | 已实现 |
| Order Service | RabbitMQ 消费、异步建单、幂等与补偿。 | 已实现 |
| AI Customer Service | 会话管理、知识检索、大模型调用、受控业务工具。 | 规划新增 |

## 4.2 为什么 AI 客服建议独立成服务

- AI 请求耗时、计费方式和失败模式与秒杀接口不同，独立部署更容易限流与隔离。

- 以后切换大模型供应商、增加知识库或调整提示词时，不影响秒杀核心链路。

- 客服服务只能通过受控接口查询订单和活动，不能让大模型直接连接数据库或修改库存。

# 5. 秒杀高并发核心设计

高并发并不是单靠“多启动几个 Java 程序”完成，而是通过入口保护、缓存原子操作、消息队列和数据库兜底共同完成。当前代码已经覆盖其中的关键基础。

| 用户提交抢购 | → | 网关鉴权与路由 | → | Redis Lua 扣库存 | → | RabbitMQ 排队 | → | 订单服务异步建单 用户轮询抢购结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.1 关键机制

| 机制 | 解决的问题 | 当前情况 |
| --- | --- | --- |
| 动态秒杀路径 | 降低接口被脚本直接反复调用的风险。 | 已实现，路径写入 Redis 并设置短期有效。 |
| Redis + Lua | 将检查库存、扣库存、重复购买判断作为一个原子操作，降低超卖风险。 | 已实现。 |
| RabbitMQ | 将瞬时抢购请求转为排队消息，避免所有成功请求同时写 MySQL。 | 已实现。 |
| 幂等与补偿 | 处理消息重复投递、订单创建失败和库存恢复。 | 已有 eventId 与补偿事件思路。 |
| 入口限流 | 超出系统能力时快速拒绝，保护 Redis、MQ 与数据库。 | 建议补充 Gateway/Redis 限流。 |
| 数据库约束 | 作为重复订单和异常情况的最后一道防线。 | 需要结合 SQL 约束继续验收。 |

## 5.2 性能目标的正确表达

在未完成统一环境压测前，不建议直接宣称“支持十万并发”。应先记录 ECS 配置、线程数、测试数据、成功率和响应时间，再给出可复现结论，例如：“在 4 核 8G 测试环境下，秒杀入口达到 X 请求/秒，错误率低于 Y%。”

# 6. AI 智能客服方案

建议先做“可控、能解释、能演示”的第一版：大模型负责理解问题和组织答案，平台知识库提供规则依据，业务工具提供实时数据。不要一开始就建设复杂的本地大模型或大型向量数据库。

## 6.1 推荐工作流程

- 用户在网页右下角打开客服窗口并发送问题。

- Gateway 完成身份校验，将问题和用户身份传给 AI 客服服务。

- 客服服务判断问题类型：平台知识、活动商品、本人订单或闲聊。

- 平台知识从知识库检索；实时数据通过内部只读接口查询；不把数据库账号交给大模型。

- 将检索结果、业务数据和安全规则组合后调用大模型。

- 输出答案并保存必要的会话记录；敏感信息脱敏，异常时给出明确兜底回复。

## 6.2 建议能力分级

| 阶段 | 能力 | 建议实现 |
| --- | --- | --- |
| MVP | FAQ + 流式对话 | 整理平台规则文档；调用云端大模型 API；实现客服浮窗与会话接口。 |
| 增强版 | 实时业务查询 | 为活动、商品和个人订单提供受控的只读工具接口，并进行用户身份校验。 |
| 扩展版 | RAG 与运营后台 | 知识文档切分、向量检索、引用来源、知识更新、会话评价与人工转接。 |

## 6.3 安全边界

- AI 不能执行扣库存、改价格、支付、退款等高风险操作。

- 查询订单必须以 Gateway 认证后的 userId 为准，不能相信用户在问题中提供的用户编号。

- 大模型 API Key 只放在服务端环境变量中，不写入 Vue 前端或 Git 仓库。

- 限制单用户请求频率、上下文长度与每日额度，防止接口滥用和费用失控。

- 对于库存、价格、活动时间和订单状态，必须以业务接口返回的数据为准。

## 6.4 模型选择建议

项目最终部署在阿里云 ECS，第一版可优先考虑阿里云百炼/通义系列的 API 服务，以降低网络和运维复杂度；也可以保留统一的模型接口，后续切换其他兼容服务。具体模型和费用应在开发时根据最新官方价格、上下文长度及并发限制重新确认。

# 7. 阿里云 ECS 部署方案

第一阶段以“低成本、能上线、易维护”为目标：使用一台 ECS 运行完整系统，通过 Docker Compose 组织服务。该方案适合学习、演示和小流量访问，但不是高可用生产集群。

## 7.1 第一版资源建议

| 资源 | 建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ECS | 建议 4 核 8G 起步 | 同机运行多个 Java 服务及 MySQL、Redis、RabbitMQ、Nacos、MinIO。预算紧张可先短期测试。 |
| 云盘 | 系统盘 + 独立数据盘 | MySQL、MinIO 等持久数据落在数据盘，并配置快照。 |
| 域名与 HTTPS | Nginx 统一入口 | 公网仅开放 80/443；SSH 端口限制来源 IP。 |
| 对象存储 | 第一版 MinIO，后续可迁移 OSS | MinIO 数据必须挂载到云盘，不能只存在容器层。 |
| AI 模型 | 优先调用云端 API | 避免在单台 4 核 8G ECS 上运行大型本地模型。 |

## 7.2 MinIO 上云要点

- Java 服务内部连接地址使用 Docker 服务名，例如 http://minio:9000。

- 浏览器公开图片地址使用域名，例如 https://example.com/images/...，由 Nginx 转发。

- 程序配置应拆分 MINIO_ENDPOINT 与 MINIO_PUBLIC_URL；数据库优先保存对象名或相对路径。

- 图片目录挂载到 ECS 数据云盘，并配置云盘快照或定期同步到 OSS。

## 7.3 安全组与网络

公网建议只开放 80、443，以及限制来源 IP 的 SSH 端口。MySQL、Redis、RabbitMQ、Nacos、MinIO API、Gateway 和各业务服务端口应放在 Docker 内部网络，不直接暴露公网。

## 7.4 后续扩容方向

当单台 ECS 出现 CPU、内存或中间件瓶颈时，再将 Gateway、Activity Service、Order Service 扩展到多台 ECS，并把 MySQL、Redis、对象存储逐步迁移到阿里云托管产品。是否扩容应由监控和压测数据决定。

# 8. 当前缺口与风险

| 优先级 | 缺口/风险 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| P0 | AI 客服尚未实现 | 先确定 MVP 边界，再新增独立客服服务、会话接口和前端浮窗。 |
| P0 | 业务服务未完整 Docker 化 | 为 5 个现有服务及新增客服服务提供 Dockerfile，补齐生产 Compose。 |
| P0 | MinIO 内外地址未分离 | 增加公开 URL 配置，避免 ECS 上出现上传成功但浏览器无法显示。 |
| P0 | 生产密钥与默认密码 | 全部改为环境变量；RSA 私钥、邮箱授权码、模型 API Key 不进入仓库。 |
| P1 | 入口限流与防刷不足 | 增加 Gateway/Redis 限流、用户/IP 维度限制和异常请求监控。 |
| P1 | 监控、日志、备份不足 | 增加统一日志、健康检查、资源监控、RabbitMQ 积压监控和数据备份。 |
| P1 | 缺少可复现性能结论 | 在固定 ECS 规格和固定数据集上执行 JMeter 阶梯压测并保存报告。 |
| P2 | 单台 ECS 存在单点故障 | 第一版接受该限制；项目说明中明确，后续再设计多机高可用。 |

## 8.1 范围控制建议

为了保证项目真正完成，第一版 AI 客服应聚焦“问答 + 只读查询”，暂不加入自动退款、自动修改订单、多智能体协作、本地大模型训练等高风险或高成本能力。

# 9. 推荐建设路线

| 里程碑 | 主要工作 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| M1：秒杀底座验收 | 梳理现有功能、补自动化测试、核对库存与订单一致性。 | 注册到订单闭环可重复演示；关键异常有测试结果。 |
| M2：AI 客服 MVP | 新增客服服务、模型 API、FAQ 知识、流式对话页面。 | 能稳定回答平台规则，并对未知问题正确兜底。 |
| M3：业务工具接入 | 增加活动、商品、本人订单只读查询工具与权限校验。 | 用户可自然语言查询真实业务数据，且无法越权。 |
| M4：容器化部署 | Dockerfile、生产 Compose、Nginx、MinIO 公网地址、环境变量。 | 本机可用一条 Compose 命令启动完整系统。 |
| M5：ECS 上线 | 域名、HTTPS、安全组、数据盘、快照、监控与日志。 | 公网可访问，重启容器后业务数据与图片不丢失。 |
| M6：压测与总结 | JMeter 阶梯压测、定位瓶颈、记录配置与结论。 | 形成可复现性能报告和项目答辩材料。 |

## 9.1 建议下一步

先不要立即购买 ECS。建议首先确认本文中的项目范围，然后设计 AI 客服 MVP 的接口与数据边界；与此同时补齐 MinIO 内外地址设计。范围确认后，再进入客服实现和完整 Docker 化。

# 10. 项目验收建议

| 验收维度 | 最低验收标准 |
| --- | --- |
| 业务闭环 | 普通用户可以完成注册/登录、浏览活动、秒杀、查询结果和查看订单。 |
| 并发正确性 | 库存不出现负数；同一用户不能重复购买；重复消息不产生重复订单。 |
| AI 客服 | FAQ 回答准确；实时查询来自业务接口；无权限时拒绝；模型异常时有兜底。 |
| 部署 | 一条 Compose 命令可启动；仅入口端口暴露公网；HTTPS 可用。 |
| 数据可靠性 | 重启容器后数据库与图片仍存在；有快照或备份恢复说明。 |
| 可观测性 | 能查看服务健康、错误日志、CPU/内存及 RabbitMQ 消息积压。 |
| 性能报告 | 说明测试机器、并发模型、吞吐量、响应时间、成功率和瓶颈，不使用无依据的宣传数字。 |

# 结论

这个项目具备继续完善的价值。现有秒杀微服务已经形成基础。下一阶段应重点完成边界清楚、数据可信、安全可控的 AI 客服，并补齐可重复的容器化部署与测试，不必继续堆叠中间件。